- АДМИНИСТРАЦИЯ БАГАРЯКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ - Каслинского района Челябинской области ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 29» декабря 2022 № 72 с. Багаряк. «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Багарякского сельского поселения на 2023-2025 годы».

В соответствии с Порядком разработки, утверждения, реализации и контроля муниципальных программ, утвержденным Постановлением главы Багарякского сельского поселения от 25.02.2021г № 7, руководствуясь Уставом Багарякского сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Багарякского сельского поселения Каслинского муниципального района на 2023-2025гг».(программа прилагается)

2. Документоведу администрации Багарякского сельского поселения Федоровой О.Г. разместить муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Багарякского сельского поселения Каслинского муниципального района на 2023-2025гг» на официальном сайте администрации Багарякского сельского поселения.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Багарякского сельского поселения:      			           А.А. Чернышков

Приложение

к постановлению Администрации

Багарякского сельского поселения

от 29.12.2022.  № 72

- Паспорт

муниципальной программы Багарякского сельского поселения

Каслинского района Челябинской области

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства Багарякского сельского поселения Каслинского района Челябинской области  на 2023-2025 годы»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы (подпрограммы) | Администрация Багарякского сельского поселения |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы (подпрограммы) | Отсутствуют |
| Подпрограммы | Отсутствуют |
| Основные цели муниципальной программы | Организация эффективного управления в сфере жилищно-коммунального хозяйства |
| Основные задачи муниципальной программы (подпрограммы) | Повышение качества и надежности жилищно-коммунальных услуг, представляемых населению на территории Багарякского сельского поселения Каслинского района Челябинской области |
| Целевые показатели реализации муниципальной программы | Отсутствуют |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы (подпрограммы) | 2023 - 2025 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы (подпрограммы) | 2023 год – 0,0 тыс.руб., в т.ч. местный бюджет – 0,0 тыс.руб., 2024 год – 0,00 тыс.руб. в т.ч. местный бюджет – 0,0 тыс.руб., 2025 год – 0,0 тыс.руб. в т.ч. местный бюджет – 0,0 тыс.руб. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - Повышение надежности работы систем коммунальной инфраструктуры с 60 % до 80 % к 2025 году. |

- Раздел I

Приоритеты и цели муниципальной политики, включая характеристику текущего состояния сферы реализации муниципальной программы»

- Приоритетным направлением в области развития жилищно-коммунального комплекса является обеспечение населения качественными жилищно-коммунальными услугами. Требующими наиболее пристального внимания являются такие направления жилищно-коммунального хозяйства, как повышение надежности функционирования объектов коммунальной инфраструктуры.

- В рамках муниципальной программы необходимо мобилизовать все ресурсы (финансовые, земельные, организационные и др.), имеющиеся в распоряжении Администрации Багарякского сельского поселения, и обеспечить координацию использования этих ресурсов.

- Приоритетами государственной и муниципальной политики в жилищно-коммунальном хозяйстве являются:

- а) создание благоприятных и безопасных условий проживания граждан;

- б) создание условий для развития конкурентных отношений на рынке жилищно-коммунальных услуг;

- в) строительство и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры.

Муниципальная программа направлена на достижение цели "Повышение качества и надежности жилищно-коммунальных услуг, представляемых населению на территории Багарякского сельского поселения Каслинского района Челябинской области"

Показателями, характеризующими достижение цели муниципальной программы, являются:

а) рост удовлетворенности населения жилищно-коммунальными услугами;

б) уровень износа коммунальной инфраструктуры;

в) уровень газификации Каслинского района Челябинской области.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 1 "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Багарякского сельского поселения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Каслинского района Челябинской области на 2023-2025 гг |  |  |  |  |  |
| Характеристика муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Багарякского сельского поселения Каслинского района Челябинской области на 2023-2025 годы." |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администратор муниципальной программы - Администрация Багарякского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Принятые обозначения и сокращения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Программа - муниципальная программа Багарякского сельского поселения Каслинского района Челябинской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Подпрограмма - подпрограмма муниципальной программы Багарякского сельского поселения Каслинского района Челябинской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Задача - задача подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Мероприятие - мероприятие подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Показатель - показатель цели программы (показатель задачи подпрограммы, показатель мероприятия, показатель административного мероприятия). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Классификация целевой статьи расхода бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цели программы, подпрограмм, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели | Финансовый год,предшествующий реализации программы (N-I) год | Ед. изм. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Целевое (суммарное) значение показателя |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | значение | год достижения |
| программа |  | подпрограмма | задача в рамках подпрограмм |  | направление расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 |
| 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Багарякского сельского поселения на 2023-2025 годы", всего: |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цель "Повышение качества и надежности жилищно-коммунальных услуг, представляемых населению на территории Багарякского сельского поселения Каслинского района Челябинской области" |  | - |  |  |  |  |  |

|  |  |  | Приложение 2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | к муниципальной программе "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Багарякского сельского поселения Каслинского района Челябинской области" на 2023 - 2025 годы |  |
| Характеристика основных показателей муниципальной программы |  |  |  |
| ""Развитие жилищно-коммунального хозяйства Багарякского сельского поселения Каслинского района Челябинской области" на 2023-2025 годы |  |  |  |
| Принятые обозначения и сокращения: |  |  |  |
| 1. Программа - муниципальная программа Багарякского сельского поселения Каслинского района Челябинской области. |  |  |  |
| 2. Подпрограмма - подпрограмма муниципальной программы Багарякского сельского поселения Каслинского района Челябинской области |  |  |  |
| 3. Задача - задача подпрограммы. |  |  |  |
| 4. Показатель - показатель цели программы (показатель задачи подпрограммы). |  |  |  |
| Цели государственной программы и подпрограмм, задачи подпрограмм и их показатели | Единица измерения | Методика расчета показателя | Источник получения информации для расчета значении показателя |
| Программа , всего | тыс. руб. | - | - |
| Цель "Повышение качества и надежности жилищно-коммунальных услуг, представляемых населению на территории Багарякского сельского поселения Каслинского района Челябинской области" | - | - | - |
| Показатель 1 «Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами» | % | Количество граждан, удовлетворенных жилищно-коммунальными услугами/ общее количество опрошенных граждан* 100% | интернет-опрос |
| Показатель 2 «Уровень износа коммунальной инфраструктуры» | % | Частное от деления суммы начисленной за период с начала эксплуатации амортизации основных фондов организаций коммунального комплекса/ на балансовую стоимость основных фондов организаций коммунального комплекса за отчетный год, умноженную на 100 %. | данные статистики |
| Показатель 3 «Уровень газификации Багарякского сельского поселения» | % |  |  |